ООО «НК-проект инжиниринг»

| 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д.73 ИНН/КПП 3664137061 / 366601001 ОГРН 1143668039118 Телефон/факс (473) 2-777-196 Эл.почта info@nkpi.pro Свидетельство СРО НП «МАП Эксперт» № П-175-3664137061-01 от 27.08.2014г. |  |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| ТОМ I Положение о территориальном планировании ОльшанскОГО сельского поселения СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОльшанскОГО сельского поселения. |  |
| 2. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. |  |
| 2.1 |  | Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства Ольшанского сельского поселения. |
| 2.2 |  | Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию. |
| 2.3 |  | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории Ольшанского сельского поселения. |
| 2.4 |  | Мероприятия по размещению на территории Ольшанского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения. |
|  |  | 2.4.1. Предложения по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры. |
|  |  | 2.4.2. Предложения по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры. |
|  |  | 2.4.3. Предложения по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры. |
|  |  | 2.4.4.Предложения по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. |
|  |  | 2.4.5. Предложения по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. |
|  |  | 2.4.6. Предложения по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений. |
|  |  | 2.4.7. Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. |
|  |  | 2.4.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 2.5. |  | Мероприятия по охране окружающей среды. |
| 3. | - Порядок реализации Генерального плана. |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № |  | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1. |  | Том I | Положение о территориальном планировании Ольшанского сельского поселения. |
| 2. |  | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Ольшанского сельского поселения (пояснительная записка). |
| 3. |  | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | Схема генерального плана Ольшанского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |
| 2 | Схема генерального плана населённых пунктов Ольшанского сельского поселения с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |  |  |
| 3 | Схема современного состояния территории Ольшанского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая схема) |  |  |
| 4 | Схема современного состояния территории Ольшанского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая схема) |  |  |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения. Система водоснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения. Система линий связи (утверждаемая схема) |  |  |
| 10 | Схема современного состояния территории с отображением функциональных зон в населённых пунктах Ольшанского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |  |  |
| 11 | Схема территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения. |  |  |
| 12 | Схема предлагаемого административно-территориального устройства Ольшанского сельского поселения |  |  |
| 13 | Схема использования территории Ольшанского сельского поселения с распределением земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям. |  |  |
| 14 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая схема) |  |  |
| 15 | Схема зон действия поражающих факторов возможных аварийных ситуаций на транспортных коммуникациях Ольшанского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Ольшанского сельского поселения

Генеральный план Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области разработан по заказу администрации  Ольшанского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 17.12.2008 года.

Основанием для разработки настоящего Генерального плана послужили постановление администрации Ольшанского сельского поселения «О разработке генерального плана Ольшанского сельского поселения», положения статей 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.07.2010 №240-ФЗ)), положения статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010), техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди реализации – 2020 год. Генеральный план Ольшанского сельского поселения – документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Острогожского муниципального района.

Основной целью Генерального плана Ольшанского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития поселения как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов настоящего и будущего поколений.

Цели территориального планирования Ольшанского сельского поселения:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Острогожского муниципального района, Ольшанского сельского поселения;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Ольшанского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Ольшанского сельского поселения;

- сохранение окружающей природной среды;

- определение назначения территорий Ольшанского сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация программы социально-экономического развития Воронежской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Ольшанского сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания, культуры и спорта;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения, развития производства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана Ольшанского сельского поселения разработаны на основе «Стратегии социально- экономического развития Воронежской области», областных целевых программ, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управлении, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации вышеуказанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в прогнозируемом периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и прочих организаций.

Работы над проектом Генерального плана Ольшанского сельского поселения выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007 году и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03. 2009 г., а также с учетом положений программ социально-экономического развития Воронежской области.

Одновременно следует отметить, что разработка проекта Генерального плана Ольшанского сельского поселения велась в отсутствие утвержденной схемы территориального планирования Острогожского муниципального района. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения конфликта интересов уровней власти, так как при утверждении документа территориального планирования муниципального района могут возникнуть противоречия с ранее утвержденным генеральным планом поселения. Как правило, возникающие противоречия должны разрешаться в рамках согласительных процедур, принимая во внимание установленный порядок согласования проектов документов территориального планирования.

Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Ольшанского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом, Водным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Ольшанского сельского поселения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные решения задач территориального планирования Ольшанского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органов местного самоуправления Ольшанского сельского поселения.

Вопросы местного значения поселения установлены статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, статьей 14.1. этого же закона определены права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения. Значительная часть вопросов местного значения поселения решается в тесной связи с планированием развития территории. Такими вопросами являются:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культур;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства, а также мероприятия по их предотвращению приводятся в Томе III настоящего Генерального плана. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

При разработке Генерального плана Ольшанского сельского поселения учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения.

Объекты федерального значения:

- Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы;

- Железная дорога «Лиски – Алексеевка»;

- Линии электропередач 330кВ и 110 кВ;

- Земельные участки лесного фонда;

- Месторождение полезных ископаемых – месторождение торфа «Новая мельница»

- Месторождение подземных вод – Острогожский участок II «Новая мельница»;

- Памятник историко-культурного наследия VIII-IX вв н.э. – «Ольшанское городище».

Объекты областного значения:

- Автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- 20 ОП РЗ К1-19 «Острогожск - Алексеевка»;

- 20 ОП РЗ К10-19 «Острогожск - Алексеевка» - Засосна» - х. Шинкин»;

- 20 ОП РЗ К11-19 «Острогожск - Алексеевка» - Засосна» - д. Коловатовка»;

- 20 ОП РЗ К10-19 «Острогожск - Алексеевка» - Засосна».

- Дом кордон (Областное государственное учреждение "Павловский лесхоз").

- 14 памятников историко-культурного наследия согласно списка, представленного в пункте 1.3. «Историко-градостроительный анализ территории» тома II.

Объекты районного значения:

- Нежилое здание МУП "Острогожские электрические сети";

- Здания медпунктов в селе Верхний Ольшан, хуторе Засосна и хуторе Шинкин МУЗ Острогожская ЦРБ;

- Здание средней общеобразовательной школы в селе Нижний ольшан МОУ Нижнеольшанская СОШ;

- Линии электропередач 10 кВ;

- Газопровод высокого давления.

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Острогожского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями территориального планирования:

- реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией ведомственных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий поселения;

- учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Ольшанского сельского поселения.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

- Первая очередь — 2020 г.

- Вторая очередь — 2030 г. (расчетный срок).

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального

устройства Ольшанского сельского поселения

Границы и статус Ольшанского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

На территории Ольшанского сельского поселения имеются земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью 13,96 га на которых располагаются объекты жилищного строительства. Требуется включение данных земельных участков в границы населённых пунктов.

Генеральным планом в границы населённых пунктов Ольшанского сельского поселения с целью уточнения границ и с целью комплексного освоения территории предлагается включить пятнадцать земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 20,66 га.

Площади земельных участков указаны приблизительно, требуется их уточнение в процессе межевания.

Нумерация участков приведена в соответствии со схемой «Предлагаемого административно-территориального устройства территории Ольшанского сельского поселения». Для  данных участков необходимо проведение дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ.

В настоящее время проводится ряд мероприятий по уточнению и корректировке границ Ольшанского сельского поселения по смежеству с Веретьевским сельским поселением Острогожского муниципального района. Данные мероприятия послужат основанием для внесения изменения в закон Воронежской области № 88-ОЗ от 02.12.2004 года «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж». В связи с этим новая граница Ольшанского сельского поселения отражена в графических материалах к проекту генерального плана как – проектируемая граница сельского поселения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы выполнения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Включение в границы населенного пункта – село Верхний Ольшан пяти земельных участков общей площадью 3,21 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта и развития жилой застройки, а именно: Участок №1, S = 0,26 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200021. Участок №2, S = 1,1 га, включаемый с целью развития жилой застройки, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200021. Участок №3, S = 1,15 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200021. Участок №4, S = 0,3 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200021. Участок №5, S = 0,4 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200021. | Первая очередь |
| 2 | Включение в границы населенного пункта – село Нижний Ольшан пяти земельных участков общей площадью 4,15 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта и развития жилой застройки, а именно: Участок №6, S = 0,15 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200022. Участок №7, S = 0,4 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200022. Участок №8, S = 1,8 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта и развития жилой застройки, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200020. Участок №9, S = 1,3 га, с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200022. Участок №10, S = 0,5 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200022. | Первая очередь |
| 3 | Включение в границы населенного пункта – деревни Коловатовка одного земельного участка общей площадью 0,8 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта и развития рекреационной зоны, а именно: Участок №11, S = 0,8 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200021. | Первая очередь |
| 4 | Включение в границы населенного пункта – хутора Засосна двух земельных участков общей площадью 3,9 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта: Участок №12, S = 3,0 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200020. Участок №13, S = 0,9 га, включаемый с целью уточнения границ населённого пункта, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200020. | Первая очередь |
| 5 | Включение в границы населенного пункта – хутора Шинкин двух земельных участков общей площадью 8,6 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта, развития жилой застройки и развития зоны специального назначения, а именно: Участок №14, S = 3,0 га, с целью уточнения границ населённого пункт и развития жилой застройки, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200022. Участок №15, S =5,6 га, включаемый в границы хутора Шинкин с целью развития зоны специального назначения (строительство нового кладбища), расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8200022. | Первая очередь |
| 6 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 7 | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенных пунктов в соответствии с отображением на схеме Генерального плана. | Первая очередь |
| 8 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Ольшанского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |
| Мероприятие находится в ведении муниципального района |  |  |
| 9 | Оказание содействия в проведении мероприятий по уточнению и корректировка границ Ольшанского сельского поселения по смежеству с Веретьевским сельским поселением Острогожского муниципального района. Данные мероприятия послужат основанием для внесения изменения в закон Воронежской области № 88-ОЗ от 02.12.2004 года. | Первая очередь |

Проектные предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов

Ольшанского сельского поселения приведены на схеме 1,2 и 12.

2.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Функциональные зоны в существующих границах населённых пунктов Ольшанского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (ст.1 ГрК РФ).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

После утверждения Генерального плана Ольшанского сельского поселения в плане его реализации согласно ст. 30-32 Гр К РФ необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки  разрабатываются  в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке  правил землепользования и застройки  устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых   определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (п.7 ст.1 ГрК РФ).

В соответствии с ч.1  ст. 31 Гр К РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения,  с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Ольшанского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ. |  |  | I очередь |
| 2 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов населенных пунктов Ольшанского сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  | I очередь |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |
| 5 | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Развитие сложившихся общественных центров в населённых пунктах Ольшанского сельского поселения, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно - развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | I очередь Расчётный срок |
|  | 5.2 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . | I очередь Расчётный срок |
|  | 5.3. |  | Реконструкция и перепрофилирование существующих объектов социального и культурно-бытового назначения и строительство новых. | I очередь Расчётный срок |
| 6 | Развитие рекреационных зон |  |  |  |
|  | 6.1 | Благоустройство центрального парка в селе Нижний Ольшан. |  | I очередь |
|  | 6.2 | Благоустройство озеленённого участка в селе Нижний Ольшан с целью создания сквера. |  | Расчётный срок |
|  |  | Благоустройство земельного участка, включаемого в границы деревни Коловатовка с целью создания зоны массового отдыха на берегу реки Тихая Сосна. |  | I очередь Расчётный срок |

2.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории Ольшанского сельского поселения

Согласно ст. 14 ФЗ-131 к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Перечень мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

| №п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Проведение мероприятий по установлению границ территорий существующих и выявляемых объектов культурного наследия; | Первая очередь |
|  | 1.2. | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон; | Первая очередь |
|  | 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь — расчетный срок |
|  | 1.4. | Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь — расчетный срок |

2.4. Мероприятия по размещению на территории Ольшанского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.4.1. Предложения по обеспечению  Ольшанского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп |  | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по инженерной подготовке территории: |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Для защиты от затопления паводковыми водами территорий с. Нижний Ольшан, х. Засосна, х. Шинкин, необходимо проведение мероприятий: - дамбы обвалования до отметок исключающих затопление; - подсыпка затапливаемых территорий. |  |  |  |  | I очередь - Расчётный срок |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произвести установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. |  |  | I очередь |  |
| 1.2. | Произвести реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. |  |  | I очередь |  |
| 1.3. | Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. |  |  | I очередь |  |
| 1.4. | Строительство станций водоочистки (удаление нитратов). |  |  | I очередь |  |
| 1.5. | Установка пожарных гидрантов в районе газовых котельных. |  |  | I очередь |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации. |  |  | I очередь |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. |  |  | I очередь |  |
| 2.3. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы. |  |  | I очередь |  |
| 3. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на современное, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. |  |  | I очередь |  |
| 3.2. | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. |  |  | I очередь |  |
| 3.3. | Строительство ШРП для блочных газовых котельных и прокладка к ним газопроводов. |  |  | I очередь |  |
| 3.4. | Газификация села Верхний Ольшан. |  |  | I очередь |  |
| 3.5 | Газификация хутора Шинкин |  |  | I очередь |  |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных системах отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива. | I очередь |  |  |
| 4.2. |  | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | I очередь |  |  |
| 4.3. |  | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | I очередь |  |  |
| 4.4. |  | Использование для районов нового строительства и новых объектов социального и культурно-бытового назначения, блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. | I очередь |  |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с увеличением энергопотребления за счет массового использования современной бытовой техники. |  |  | Расчётный срок |  |
| 5.2. | Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. |  |  | Расчётный срок |  |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов; | Расчётный срок |  |  |
| 6.2. |  | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | I очередь |  |  |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Расширение сети «Интернет». | I очередь |  |  |
| 6.4. |  | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчётный срок |  |  |
| 6.5. |  | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи | I очередь |  |  |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |  |  |  |
| 6.6. |  | Замена аналоговых сетей цифровыми. | I очередь |  |  |
| 6.7. |  | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | I очередь |  |  |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | I очередь |  |  |
| 6.9. |  | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | I очередь |  |  |
| 6.10. |  | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий | Расчётный срок |  |  |
| Развитие почтовой связи |  |  |  |  |  |
| 6.11. |  | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчётный срок |  |  |

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

    - Мероприятия по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Асфальтирование автомобильных дорог не имеющих твёрдого покрытия протяженностью 18,9 км в границах населённых пунктов Ольшанского сельского поселения. | I очередь – Расчётный срок |
| 2 | Устройство автомобильных дорог с твёрдым покрытием к площадкам по сбору и временному накоплению ТБО. | I очередь |
| 3 | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного пассажирского транспорта и строительство одной дополнительной в хуторе Шинкин. | I очередь - Расчётный срок |
| 4 | Устройство карманов для парковки в общественных зонах села Нижний Ольшан. | I очередь |
| 5 | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов Ольшанского сельского поселения. | I очередь |
| 6 | Развитие улично-дорожной сети, проектирование и строительство улиц в районах перспективного освоения территории – 0,4 км. | I очередь – Расчётный срок |
| 7 | Продление маршрута общественного пассажирского транспорта «Острогожск – Нижний Ольшан» до хутора Шинкин. | Расчётный срок |
| Мероприятие находится в ведении муниципального района |  |  |
| 8 | Строительство автомобильной дороги с твёрдым покрытием к проектируемому скотомогильнику – 1,1 км. | Расчётный срок |
| Мероприятия реализуемые за счёт частных инвесторов |  |  |
| 9 | Строительство автомобильных дорог с твёрдым покрытием к перспективным площадкам по размещению свиноферм и проектному комбикормовому заводу – 11 км | I очередь – Расчётный срок |

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отображены на схеме № 5.

2.4.3. Мероприятия по обеспечению территории  Ольшанского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.) к вопросам местного значения сельского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Перечень мероприятий по обеспечению Ольшанского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно- гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. | I очередь |
| 2 | Снос муниципального жилого фонда, находящегося в ветхом или аварийном состоянии – 900 м2. | Расчётный срок |
| 3 | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | I очередь - расчётный срок |
| 4 | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное (таунхаусы и коттеджи). | I очередь |
| 5 | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | I очередь |
| 6 | Освоение под жилую застройку индивидуальными жилыми домами земельного участка общей площадью 2,5 га, включаемого в границы с. Нижний Ольшан. | I очередь - расчётный срок |
| 7 | Освоение под жилую застройку индивидуальными жилыми домами земельного участка общей площадью 1,1 га, включаемого в границы с. Верхний Ольшан. | I очередь - расчётный срок |
| 8 | Освоение под жилую застройку индивидуальными жилыми домами земельного участка общей площадью 1,5 га, включаемого в границы х. Шинкин. | I очередь - расчётный срок |
| 9 | Увеличение жилого фонда с 23900 м2 до 30260 м2. | I очередь – Расчётный срок |
| 10 | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам), в частности выделение земельных участков для строительства таких домов. | I очередь – Расчётный срок |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, отображены на схемах №1,2

    - Мероприятия по обеспечению Ольшанского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении Муниципального района |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания МОУ Нижнеольшанской СОШ в селе Нижний Ольшан с целью размещения в первом этаже 2-х групп детского сада с общим количеством мест – 40 мест. |  | I очередь |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт здания бывшего детского сада в с. Нижний Ольшан с целью переоборудования его в молельный дом. |  | I очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция здания администрации сельского поселения в селе Нижний Ольшан с целью размещения во втором этаже предприятий бытового обслуживания на 10 рабочих мест, включающих в себя: -мастерскую по ремонту обуви, -парикмахерскую, -торговый зал, -мастерскую по ремонту и пошиву одежды, -прачечную. | Расчётный срок |
| Инвестиционные проекты |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция и капитальный ремонт здания бывшей бани в с. Нижний Ольшан с целью восстановления его функций на 15 мест. | Расчётный срок |

Места размещения проектируемых объектов показаны на схемах 1 и 2.

2.4.5. Мероприятия по обеспечению территории Ольшанского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | I очередь |
| 2 | Благоустройство рекреационных зон сельского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | I очередь |
| 3 | Благоустройство центрального сквера общей площадью 0,7 га в селе Нижний Ольшан по ул. Почтовая.. | I очередь |
| 4 | Благоустройство озеленённого участка общей площадью 0,9 га в селе Нижний Ольшан по ул. Мира с целью создания сквера. | Расчётный срок |
| 5 | Озеленение земельного участка общей площадью 2,67 га, включаемого в границы д. Коловатовка, с целью создания зоны массового отдыха жителей населённого пункта (зона отдыха у водоёма). | I очередь |
| 6 | Организация рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжей и спортивных площадок на берегу реки Тихая Сосна – 14,3 га | I очередь Расчётный срок |
| 7 | Озеленение санитарно защитной зоны от железной дороги «Лиски – Алексеевка» в соответствии с требованиями СНиП2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». | I очередь Расчётный срок |

Места размещения показаны на схемах 1 и 2.

2.4.6. Мероприятия по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, организация мест захоронения на территории Ольшанского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. | I очередь |
| 2 | Рекультивация санкционированной свалки ТБО, расположенной южнее села Нижний Ольшан. | I очередь |
| 3 | Закрытие кладбища. Расположенного в зоне затопления паводком 1% .обеспеченности, в центральной части хутора Шинкин. | Расчётный срок |
| 4 | Строительство в селе Нижний Ольшан, селе Верхний Ольшан и хуторе Шикин контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3 (СЗЗ 100 м), оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Острогожского муниципального района. | I очередь |
| 5 | Установка контейнеров для сбора и временного накопления ТБО малой ёмкости в деревне Коловатовка и хуторе Засосна (не ближе 20 м к жилой застройке и не дальше 100 м). | I очередь |
| 6 | Установка контейнеров для сбора и временного накопления ТБО малой ёмкости в местах массового отдыха жителей населённых пунктов. | I очередь |
| 7 | Строительство нового скотомогильника (Биологической ямы) на вновь выбранном земельном участке, удовлетворяющем требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.4.1110-02, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | Расчётный срок |
| 8 | Расширение действующего кладбища в селе Нижний Ольшан с 2,3 га до 3,6 га. | I очередь |
| 9 | Строительство нового кладбища в х. Шинкин площадью 0,8 га. | I очередь |

Места размещения объектов показаны на схемах 1 и 2.

    - Мероприятия по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект |  |  |
| 1 | Выбор земельного участка с целью размещения свиноводческого комплекса на 2500 голов свиней на территории Ольшанского сельского поселения. | I очередь – Расчётный срок |
| 2 | Выбор двух земельных участков по 20 га каждый, с целью размещения 2х свиноводческих комплексов на 2500 голов свиней в западной части Ольшанского сельского поселения. | I очередь – Расчётный срок |
| 3 | Выбор двух земельных участков по 20 га каждый, с целью размещения 2х свиноводческих комплексов на 2500 голов свиней в восточной части Ольшанского сельского поселения. | I очередь – Расчётный срок |
| 4 | Выбор земельного участка с целью размещения комбикормового завода на территории Ольшанского сельского поселения. | I очередь – Расчётный срок |

Места размещения объектов показаны на схемах 1 и 2.

2.4.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями.

1.Чрезвычайные ситуации природного характера.

- Метеорологические явления

- Гидрогеологические явления и процессы

- Геологические процессы и явления

- Природные пожары

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

- на коммунальных системах жизнеобеспечения

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов

| № п/п | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение аварийно – спасательных работ |  |  |
| 1.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. |  |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. |  |
| 2. Противопожарные мероприятия на территории поселения |  |  |
| 2.1 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 2.2 | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. |  |
| 2.3 | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением. |  |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. |  |
| 2.5 | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. |  |
| 2.6 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |  |
| 2.7 | Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов. |  |
| 2.8 | Мониторинг пожарной опасности в лесах. |  |
| 2.9 | Разработка планов тушения лесных пожаров. |  |
|  | 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |
| 3.1 | Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества. |  |
| 3.2 | Заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение); |  |
| 3.3 | Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием. |  |
| 3.4 | Координация действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами. |  |
| 3.5 | Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных. |  |
| 3.6 | Обеспечение взаимодействия между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. |  |

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Охрана воздушного бассейна |  |  |
| 1 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо | Расчётный срок |
| 3 | Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений. | Первая очередь |
| Охрана поверхностных и подземных вод. Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5 | Строительство централизованной системы водоотведения. | Первая очередь Расчётный срок |
| 6 | Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов. | Первая очередь |
| 7 | Организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах. | Первая очередь |
| 8 | Осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды. | Первая очередь |
| 9 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния. | Первая очередь |
| 10 | Строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода. | Первая очередь |
| 11 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. | Первая очередь |
| 12 | Внедрения средств очистки | Первая очередь |
| Охрана почвы |  |  |
| 13 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос. | Первая очередь |
| 14 | Внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв. | Первая очередь |
| 15 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений. | Расчётный срок |
| Обращение с отходами |  |  |
| 16 | Организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов. | Первая очередь |
| 17 | Строительство в с. Нижний Ольшан, с. Верхний Ольшан х. Шинкин контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО Острогожского муниципального района. | Первая очередь |
| 18 | Строительство в х. Засосна и д. Коловатовка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3 с последующим вывозом на контейнерную площадку в контейнер емкостью 30 м3 оснащенных системой «Мультилифт». | Первая очередь |
| 19 | Рекультивация свалки. | Первая очередь |
| 20 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения. | Расчётный срок |
| 21 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта. | Расчётный срок |
| Территории природно-экологического каркаса |  |  |
| 23 | Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. | Первая очередь Расчётный срок |

- 3.ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- 1. Реализация Генерального плана осуществляется путем:

- 1) подготовки и утверждения документации по планировке территории;

- 2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- 3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

- 2. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

- 3. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане, но не предусмотренных генеральным планом, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генерального плана приведению в соответствие с ним.

- 4. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане, но не предусмотренных генеральным планом, в генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.